网站建设合同-漳州壹诺广告有限公司

甲方：                                             乙方：壹诺广告传媒

地址：                                 　　　　　   地址：

邮编：                                             邮编：363500

代表人：                                           代表人：

电话：                                             电话：

E-mail：                                     	   E-mail：237536360@qq.com

签署时间： 2010年____月___日

鉴于甲方委托乙方开发网站，帮助甲方树立企业形象，扩大宣传，拓宽销售渠道，为明确双方责任，经双方协商，甲乙双方在平等自愿的基础上,签订此合同，以期双方共同遵守。

- 合作内容

1.	甲方筹建internet网站，并委托乙方提供开发技术服务和提供发布及其他相关服务，具体服务内容见附录一。

2.	乙方具备从事合同项目技术服务的资格和实力，并接受甲方委托就甲方拟筹建的Internet网站提供技术

服务；

3.	就本合同乙方提供的服务，甲方支付相应的费用。

- 费用及支付方式

1.	本合同共计人民币（大写）             元整。

2.	费用支付：

甲方分2期支付合同金额。合同签订之日内甲方先付50%，待网站完成及调试半个月无技术问题后支付尾款

- 甲方权利和义务

1.	甲方负责提供制作所需的所有相关资料，并保证资料的合法性；

2.	甲方开展的业务必须符合国家法律和社会公共利益；

- 甲方有权对乙方设计的网页提出修改意见，由双方协商更改；

- 甲方有义务在与乙方约定的时间内给予确认或提出修改意见；

- 甲方按合同约定向乙方按时支付费用；

- 甲方对于本合同中的网页、图像具有排版使用权。

- 甲方委托乙方筹建internet网站需经甲方验收测试合格后方能发布。

- 甲方委托乙方筹建的internet网站，甲方有权利拥有本合同标的中相关作品、程序、文件程序说明文档。

- 乙方权利和义务

1.	提供专人和甲方联系；

2.	按照附录一的要求，根据甲方提供的资料进行项目的开发；

3.	双方合作期间，乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方；

4.	乙方对甲方提供的文字及图片资料中涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任；

5.	乙方所制作的网页支持IE5.0及以上版本，并支持1024*768分辨率；

6.	在制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并交甲方验收通过。对有可能影响合同约定的完成时间的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商确定具体时间；如果乙方达不到甲方网站设计需求，且无更好的解决方案，乙方应退还甲方所支付费用。

- 乙方有权在网页中注明该网站由乙方开发维护。

- 试运行期结束后，乙方有义务通过书面的形式通知甲方支付相应剩余尾款，如甲方由于种种原因未能支付尾款，并在双方沟通未果的情况下，乙方有权停止已经为甲方开通的网站服务和企业邮局等服务。

- 违约责任

- 任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。赔偿上限标准为合同标的300%

- 由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。

- 若因乙方原因造成合同不能按期履行，拖期7～14日内，按照每日1%合同标的款支付违约金，拖期14～30日内，按照每日2%合同标的款支付违约金，违约金最多不可超出甲方已付款，拖期30日以上的，甲方有权中止合同，乙方需退还甲方所有已付款。

- 甲方网站在运行过程出现技术性故障，由乙方负责处理并承诺在一个工作日之内恢复网站正常运行，若因乙方原因不能按时处理完，则按每日5%的合同标款支付违约金，直至网站恢复正常运行为止

- 由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。

- 验收

  - 网页设计已达到双方原约定的设计要求。

  - 甲方检查网站全部内容，主页无文字、拼写、链接及图片错误。

  - 乙方需通过书面形式通知甲方验收，一周内甲方不提出书面修改意见，则视为验收合格。

  - 如需修改，甲方应一次性提出完整的书面修改意见，乙方完成全部修改，经甲方确认无误，即为验收合格。

- 争议解决

双方因合同的解释或履行产生争议，由双方协商解决。协商不成，双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。

- 合同终止

1.	甲方须按约缴纳所有费用。如甲方违约或无理由拒不付费时，乙方有权停止甲方委托乙方开发的源代码使用权以及其他相关的域名空间使用权等，直至关闭甲方委托乙方建设的网站，由此造成的损失由甲方自行承担。

2.  若因乙方原因造成合同不能按期履行，甲方有权要求终止合同，乙方应退还尚未提供服务的所有款项。

3.  由于战争、地震、火灾等不可抗拒因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。

- 附则

- 未尽事宜，双方协商解决；

- 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力；

- 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等的法律效力，自双方授权代表签字后生效。

附录一

1 网站建设

维护内容

1. 免费维护

2. 技术咨询及网站维护操作培训、免费搜索引擎提交、网站流量统计申请与使用等

2 开发进度

甲方在合作签署二个工作日之内，将定金交付乙方；
乙方在收到定金后的      工作日内，完成网页首页风格设计工作，乙方通过书面形式通知甲方评审，一周内甲方不提出书面修改意见，视为验收合格；

风格确认以后，每修改一次风格布局，加收合同总标底20%作为人工费。

乙方在收到甲方对网页首页书面确认函后的      工作日内，完成网站的建设，乙方将甲方网站程序上传到测试服务器供甲方验收，乙方通过书面形式通知甲方验收，一周内甲方不提出书面修改意见，默认验收合格；
甲方在收到乙方验收单后一周内应一次性提出完整的书面修改意见，乙方完成全部修改，经甲方确认无误，即为验收合格，并按合同支付尾款，网站进入维护期。

附加条款____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________