地暖工程施工合同

建设单位：____________________________（甲方）

承包单位：____________________________（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规招标文件和本工程情况，共同协商，特签订本合同，共同遵守：

本合同为：建设单位、承包单位、分包单位的共同合同。分包单位必须服从承包单位的管理领导，为总包单位负责。

- 工程名称：__________________________________________工程范围：商业会所包括：分水器前一个过滤器、两个阀门及分水器以后的地暖管铺设、发泡水泥保温层的施工及系统试压。_____楼不包括分水器前一个过滤器、两个阀门。

- 承包形式：包工包料。

- 承包价格：_________________㎡，共计__________元。分包工程量及分包价格见附件。

- 结算办法及付款方式：①完工后按实铺面积据实结算。②完工后付承包价格的75%，资料齐全验收合格后付到结算总价的95%。质保期为两年，下余5%为质保金，期满无质量问题一次付清（不加息）。

- 工程质量及验收：合格。

- 乙方应严格按照图纸要求和有关规范进行施工，接受甲方和监理的管理与监督。

- 乙方应按照甲方指定的供应商及品牌购进材料，严禁私自使用非指定的品牌材料。材料进场后要及时报验、未经报验不得使用。

- 乙方按设计要求完成系统施工，经试压合格后，甲方或监理应在验收单上签字。

七、工期：乙方及时与土建施工单位协商地暖开工日期，历行施工天数______天。

八、双方责任和义务：

- 甲方责任：

（1）、为乙方协调与土建施工方及各方面的关系和材料堆放场地、库房、用水用电等。根据工程进度促使土建施工方及时做好地面找平、防水层、地面清理垃圾和积水等，为地暖施工提前创造条件。

（2）、为乙方提供图纸、组织图纸会审和技术交底。

（3）、督促土建施工方按乙方要求及时进行地暖充填垫层，不得使用振捣器。

（4）、负责组织竣工验收。按规定为乙方支付工程款。

2、乙方责任：

（1）、服从甲方及监理的管理及监督。遵守土建施工单位的一切管理规定。严格按照图纸规范进行施工、按期、按质、按量完成工程任务。

（2）、按甲方指定的品牌材料进行采购、运输、保管，完工后做好成品保护，现场丢失材料乙方自行承担责任。

（3）、配合土建施工单位浇注充填层的施工。

（4）、乙方应做到文明生产、安全施工，出现事故均由乙方承担责任。

（5）、因施工质量或材料不合格造成渗漏，其一切直接或间接损失由乙方承担。其他人为造成的渗漏不承担责任。

（6）、竣工验收合格后，除提供完整的技术资料外还应按户数提交“地暖工程注意事项说明书”。

（7）、工程保修两个采暖期，在保修期内出现问题，乙方接到甲方通知在4小时内尽快进行维修。逾期甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用及损失由责任方承担。

九、违约责任：

甲方未按合同约定支付价款、向乙方支付应付未付价款的2‰违约金；乙方未按约定工期交工的，每拖延一天向甲方支付合同总价款的2‰的违约金。

十、未尽事宜协商解决。本合同与附件具有同等法律效力。本合同一式____份，甲方3份，乙方2份，分包方各一份。

甲方盖章                        乙方盖章

签字                             签字

签订日期      年   月   日

地暖工程施工合同附件

  - 分包方承诺及权益

- 分包方承认承包方与建设单位签订的合同条款。

- 分包方必须服从承包方的质量、安全、进度等管理。如不服从承包方有权向甲方和建立提出①进行处罚②停止付款

- 分包方有问题向承包方反映也可直接向监理和甲方反映。

  - 分包一览表

| 工程名称 | 实铺面积 | 工程造价 | 分包单位、盖章签字 |
| --- | --- | --- | --- |