合同编号：

室内设计合同

甲方(委托方)：              代 理 人：               联系方式：

乙方(受托方)：北京丽都嘉业装饰工程有限公司 设计师：        联系方式：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议。

第一条 设计项目概况

1．甲方委托设计项目地点：       区（县）         路     小区     楼     室。

2．房屋建筑物类别：□ 别墅  □ 平层  □ 办公室 □ 商铺  □ 会所  □ 酒店

3．设计档次：□低档  □中档  □高档；设计风格：□现代  □欧式  □中式  □其它

4．建筑面积：        平方米。

5．预计装饰造价（人民币）           元。（造价包含基础装修+□主材+□软装）

第二条  设计程序及要求

1．室内装饰的设计程序：

（1）设计准备阶段为      个工作日，自      年    月    日至        年    月    日。乙方至现场进行勘测，并与甲方充分沟通。

（2）方案设计阶段为      个工作日，自      年    月    日至      年    月    日。乙方分析各空间的相互功能关系，提供平面设计，显示出功能单元位置、功能单元关系及家具安排布局，并提供    个主要空间视角的效果图。乙方介绍并说明设计方案，进行方案调整，并由甲方签字确认。

（3）施工图绘制阶段为      个工作日，自    年    月    日至      年    月    日。乙方按甲方确认的设计方案，进行全套装饰施工图的设计与绘制。乙方根据甲方的修改意见，设计并绘制成完整的施工图。

（4）工程施工阶段，自工程开工之日起到装饰工程施工完成止。乙方要进行施工前的设计交底，参加现场协调，进行必要的现场指导；竣工时，协助做好总体验收工作。

2．设计图纸资料基本要求：

A．每页设计图须由甲方签字认可。B．设计图如需修改或变更，必须由甲、乙双方签字认可。

C．一式2份，并交甲方1份。

3．提供设计图文资料内容：

（1）图纸：

A．封面、目录、设计与施工说明；

B．原始建筑平面测量图（含所有墙体内部尺寸、门窗洞尺寸、房梁、上下水、燃气、地漏、污水管、空调洞、排风口、配电箱、弱电箱、多媒体箱等标注）；

C．墙体改动图（拆建承重结构由甲方向物业或有关部门申请书面批准）；

D．设计平面布置图；设计顶面布置图；设计地面布置图；主要部位立面、剖面、节点详图；

E．强、弱电及多媒体、智能化插座定位分布图；开关控制线路示意图；

（2）效果图；

（3）主要装饰材料表；

（4）其它                                             。

第三条  设计费用

本项目设计费用：使用面积     平方米，单价    元，总计        元，人民币（大写）                          元。

第四条  支付方式

1．甲方向乙方支付总设计费用的 50 %作为预付款，计人民币          元，乙方开始方案设计阶段；

2．甲方认可乙方方案设计后，甲方向乙方支付总设计费用的 50 %作为尾期款，计人民币          元，乙方开始施工图绘制阶段。

第五条  双方权利和义务

1．甲方应根据设计需要，提供物业管理部门或者相关单位的联系人，该项目的建筑、结构、设备、管道等竣工图，以及大楼装修规定。

2．甲方应填写完整的《设计任务书》。甲方对已确认的设计图进行修改，重新设计的部分，费用由双方另行协商确定。

3. 乙方应根据甲方所填写的《设计任务书》及装饰要求进行设计工作。乙方设计时不得擅自改变建筑物的承重结构。

4．施工过程中，乙方指派设计师现场进行施工交底， 设计师到现场指导施工及整体竣工验收应不少于三次。乙方在中途需更换所指派的设计师，应事先征得甲方同意。

5．乙方必须将整套图纸交给甲方，并办理确认手续。

第六条  违约责任

1．甲方逾期支付设计费用的，每逾期一天，应按未支付部分设计费用的 5 %向乙方支付违约金。

2．乙方延期完成设计图的，每延期一天，应按设计费用总额的 5 %向甲方支付违约金。

3．乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故或甲方损失的，乙方除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金。

4．双方订立设计合同后，任何一方不再履行本合同的，应赔偿守约方相应的损失。

第七条  附则

1．双方如对合同的执行发生争议，应通过友好协商解决。如协商无效的，可提交人民法院诉讼。

2．本合同经双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

3．本合同附件及补充协议：

附件一：《室内设计流程签证单》

附件二：《室内设计修改或变更签证单》

附件三：《补充协议（附页）》

附件四：《设计任务书》

甲方（委托方）：                 乙方（受托方）：

身份证号码：                    委托代表人：

委托代理人：                    电    话：

电    话：                      签订日期：

签订日期：                      
附件一

室内设计流程签证单

| 序号 | 签 证 内 容 |
| --- | --- |
| 第一次签证 | 乙方于 年 月 日上门勘测，双方确定初步设计方案 天内完成，甲方于 年 月 日前来乙方与设计师沟通确认。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 |
| 第二次签证 | 甲方与乙方设计师沟通确认初步设计方案，双方确定第二阶段设计图纸 天内完成，甲方于 年 月 日前来乙方与设计师沟通确认第二阶段设计图纸。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 |
| 第三次签证 | 甲方与乙方设计师沟通确认第二阶段设计图纸，双方确定全套图纸及主要装饰材料清单 天内完成，甲方于 年 月 日前来乙方与设计师沟通确认全套图纸。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 |
| 第四次签证 | 甲方于 年 月 日收到乙方全套设计图纸。包含施工图1份，效果图1份，材料表1份。 甲方签字： 乙方签字： 年 月 日 |

附件二

室内设计修改或变更签证单

| 日期 | 签 证 内 容 | 签证人（双方） |
| --- | --- | --- |

附件三

补充协议（附页）

可另附页

甲方签字（盖章）                乙方签字（盖章）

地    址：                      地    址：

电    话：                      电    话：

年    月    日

附件四

设计任务书

编号：

| 委托方 |  |  |  |  | 委托设计项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 委托装饰项目设计资料和内容要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．装饰项目房型图或装饰工程项目图（平面图复印件） 2．装饰项目内容意见方案及特殊性要求(可另附页) 3．预计装饰工程项目投入费用 【注】 1．在设计委托时或设计委托前均须填写《设计任务书》，要求字迹端正、清晰。 2．《设计任务书》一式三份，委托方一份，装饰公司和设计师各一份。 3．《设计任务书》双方须妥善保存（附在合同内）。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |